附件1：

2016年萧山区粮食生产功能区建设任务明细表

| 镇 街 | 所在村、畈 | 面积（亩） |
| --- | --- | --- |
| 楼塔镇 | 大同一村 | 1197 |
| 河上镇 | 东山畈 | 1050 |
| 戴村镇 | 石马头村 | 1050 |
|  | 东风村 | 850 |
| 进化镇 | 岳联村 | 820 |
| 瓜沥镇 | 渭水桥村 | 1004 |
|  | 官一村 | 1500 |
|  | 解放村四围垦 | 250 |
| 靖江街道 | 靖江四垦 | 1500 |
|  | 靖江五垦 | 1000 |
| 南阳街道 | 龙虎村 | 1723 |
| 党湾镇 | 大西村 | 1250 |
|  | 老埠头村 | 950 |
| 萧山区合计 | 13 | 14144 |

注：计划建设面积不包括已建成的粮食生产功能区面积。

附件2：

2016年萧山区粮食生产功能区基础设施建设计划表

| 镇 街 | 所在村、畈 | 面积(亩) | 基础设施资金 (万元) | 新 建（米） |  |  | 修 复（米） |  |  | 修建机埠(座) | 修建落田坡、涵桥（处） | 实 施 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 机耕路 | 灌渠 | 排渠 | 机耕路 | 灌渠 | 排渠 |  |  |  |
| 楼塔镇 | 大同一村 | 1197 | 130 | 1220 | 685 | 570 |  |  |  |  |  | 楼塔镇大同一村经济联合社 |
| 河上镇 | 东山畈 | 1050 | 80 | 1000 |  | 300 |  |  |  |  |  | 河上镇人民政府 |
| 戴村镇 | 石马头村 | 1050 | 63 | 425 |  |  | 300 | 150 |  |  | 10 | 戴村镇石马头村经济联合社 |
|  | 东风村 | 850 | 51 | 400 |  |  | 300 | 150 | 200 |  | 10 | 戴村镇东风村经济联合社 |
| 进化镇 | 岳联村 | 820 | 79.6 | 1726 | 308 |  |  |  |  | 3 | 30 | 进化镇岳联村经济联合社 |
| 瓜沥镇 | 渭水桥村 | 1004 | 80 | 1190 |  |  |  |  | 130 |  | 15 | 瓜沥镇渭水桥村经济联合社 |
|  | 官一村 | 1500 | 130 | 2307 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 瓜沥镇官一村经济联合社 |
|  | 解放村四围垦 | 250 | 20 |  |  | 1150 |  | 400 |  |  |  | 瓜沥镇解放村经济联合社 |
| 靖江街道 | 靖江四垦 | 1500 | 124.4 | 1170 | 1170 | 865 | 4080 | 2479 | 5002 |  | 50 | 靖江街道办事处 |
|  | 靖江五垦 | 1000 | 85.5 |  | 750 |  | 4763 | 4455 | 4766 |  | 100 | 靖江街道办事处 |
| 南阳街道 | 龙虎村 | 1723 | 230 | 1400 | 1120 | 730 | 700 | 700 |  | 1 |  | 南阳街道龙虎村经济联合社 |
| 党湾镇 | 大西村 | 1250 | 119.8 | 4030 | 809 | 453 |  |  |  |  |  | 党湾镇大西村经济联合社 |
|  | 老埠头村 | 950 | 91 | 3430 | 615 | 2280 |  |  |  |  | 56 | 党湾镇老埠头村经济联合社 |
| 合计 | 13 | 14144 | 1284.3 | 18298 | 5457 | 7031 | 10143 | 8334 | 10098 | 4 | 307 |  |